Anexo II

Ayudas para favorecer la innovación mediante el desarrollo del diseño industrial y su gestión, en el marco del programa de ayudas a la industria y la Pyme en Aragón (PAIP)

Instrucciones para el desarrollo de los trabajos en el sistema de ayudas.

| INSTRUCCIONES DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DEL ÁMBITO DE PRODUCTO |  |
| --- | --- |
| FASE I | FASE II |
| - Análisis de la empresa - Análisis de la organización interna del diseño y las actuaciones de marketing. - Análisis de posicionamiento de marketing y de la cartera de productos. - Valoración global y recomendaciones. Primer informe. - Selección de proyecto. - Estudio de mercado. - Propuesta del pliego de especificaciones de diseño y entrega del segundo informe. Al final de la FASE I, se presentará adicionalmente: - Acta del acuerdo sobre el proyecto seleccionado firmada por ambas partes. | 1.Proceso de diseño - Análisis previos (inclusión de usuarios). - Informe de análisis y principales conclusiones. Pliego de especificaciones completado. - Proceso de diseño relativo al proyecto seleccionado hasta la definición de los planos prototipo del producto. (inclusión de usuarios) i. Desarrollo de funcionalidades digitales: Prototipo no funciona. En cada reunión de presentación de cada etapa se presentará: - Matriz de valoración de las opciones presentadas. - Acta de la reunión de presentación firmada por ambas partes, que incluirá el acuerdo sobre las decisiones tomadas y su justificación con relación a la matriz. |

| INSTRUCCIONES DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DEL ÁMBITO DE SERVICIO |  |
| --- | --- |
| FASE I | FASE II |
| - Análisis de la empresa - Modelo Canvas sobre el servicio que constituye el corazón del negocio. - Análisis de la competencia. Análisis comparativo de buenas prácticas - Matriz de amenazas y oportunidades (análisis del atractivo de mercado, servicios sustitutivos, tendencias…) - Valoración global y recomendaciones. Informe - Pliego marco de especificaciones. Mapa de objetivos y prioridades. Informe | 1.Proceso de diseño - Investigación (inclusión de usuarios) - Conclusiones. Selección del reto - Identificación. Ideación. Prototipado. Test. Iteración (inclusión de usuarios) - Mapa del servicio (Blue print). Recomendaciones para su implantación. - Dossier completo del proyecto a la finalización de los trabajos. - Prototipo no funcional (elegir uno de los siguientes): - Desarrollo funcionalidades digitales - Local físico En cada reunión de presentación de cada etapa se presentará: - Acta de la reunión de presentación firmada por ambas partes (incluirá el acuerdo sobre las decisiones tomadas) |

| INSTRUCCIONES DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DEL ÁMBITO DE IDENTIDAD |  |
| --- | --- |
| FASE I | FASE II |
| - Análisis de la empresa - Análisis interno - Análisis externo - Valoración global y recomendaciones. Informe - Selección del proyecto y pliego de especificaciones Al final de la FASE I, se presentará adicionalmente: - Acta del acuerdo sobre el proyecto seleccionado firmada por ambas partes. | 1. Proceso de diseño - Primera etapa. Análisis e informe. Generación de conceptos. - Naming (empresa de diseño y consultora en colaboración) - Segunda etapa. Generación de alternativas - Test de concepto (empresa consultora) Al final de la primera o segunda etapa del proceso de diseño o en la elección de nombre. Informe. - Tercera etapa. Desarrollo de alternativa final y manual de identidad corporativa. - Packaging. Proceso evolutivo por fases. En cada reunión de presentación de cada etapa se presentará: - Acta de la reunión de presentación firmada por ambas partes (incluirá el acuerdo sobre las decisiones tomadas y las tablas de valoración) |